FACTUREASY

Cahier des charges complet

SaaS de facturation electronique pour PME francaises

Mai 2026 — 9 poles — etat reel + reste a faire

| Deploye sur | Render.com + Vercel | Base de donnees | PostgreSQL Neon |
| --- | --- | --- | --- |
| Plans | Gratuit / Solo 14EUR / Pro 34EUR / Equipe 69EUR / Business 149EUR | Paiement | Stripe + essai 60 jours |

# 1. Synthese par pole

Tableau de bord de l'avancement reel au 19 mai 2026.

| Pole | Fait | Partiel | A faire |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Backend | 14 livrables | 2 partiels | 2 a faire |
| Dev Frontend | 13 livrables | 2 partiels | 3 a faire |
| Juridique | 4 livrables | 0 | 0 |
| Commercial | 4 livrables | 1 partiel | 1 a faire |
| Communication | 4 livrables | 0 | 2 a faire |
| Formation | 4 livrables | 0 | 0 |
| Finance | 4 livrables | 1 partiel | 2 a faire |
| Infra & DevOps | 8 livrables | 1 partiel | 2 a faire |
| Chef de projet | 3 livrables | 0 | 2 a faire |

[OK] = livre et deploye  |  Partiel = code present, non deploye ou incomplet  |  A faire = identifie non commence

# 2. Pole Dev — Backend

## 2.1 Stack technique

-  Node.js 20 + Express 4, deploye sur Render.com

-  PostgreSQL via pg (Neon cloud) + pool de connexions

-  JWT (jsonwebtoken) — authentification sans mot de passe (SIRET)

-  Stripe SDK — checkout sessions, webhooks, portail client

-  Resend API — emails relances (fallback console.log si pas de cle)

-  Helmet + express-rate-limit — securite HTTP

-  Axios — Chorus Pro OAuth2 + SIRENE INSEE

## 2.2 Fonctionnalites

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth SIRET + JWT | FAIT | server.js + middleware/auth.js | Sans mdp, auto-creation compte |
| Routes factures (CRUD) | FAIT | server.js | IDOR protege, SIRET verifie |
| Numerotation sequentielle FE-YY | FAIT | server.js (nextNumeroFacture) | Atomique, obligation legale |
| CORS multi-origines | FAIT | server.js | Vercel + Render + localhost |
| Export CA3 TVA (DGFiP) | FAIT | server.js | Format EDI texte norme |
| API SIRENE (autocomplete) | FAIT | routes/sirene.js | Proxy INSEE, fallback mock |
| Avoirs (notes de credit) | FAIT | routes/avoirs.js | Lie a la facture d'origine |
| Relances automatiques | FAIT | routes/relances.js | Resend ou mock console.log |
| Factures recurrentes | FAIT | routes/recurrentes.js | Modeles + generation planifiee |
| Finances (revenus/depenses/TVA) | FAIT | routes/finances.js | Toutes routes, IDOR protege |
| Acces expert-comptable | FAIT | routes/comptable.js | Invitation email, read-only |
| Stripe checkout + webhooks | FAIT | routes/stripe.js | 4 plans, essai 60j, portail |
| Admin backoffice (MRR) | FAIT | routes/admin.js | MRR, monitoring, relance |
| Catalogue produits/services | FAIT | routes/catalogue.js | CRUD + import CSV, IDOR |
| Devis (machine d'etat) | FAIT | routes/devis.js | DEV-YYYY-XXXX, convertir en FAC |
| Init-db unifie (toutes tables) | FAIT | server.js (/init-db) | Idempotent, catalogue + devis inclus |
| Tests Jest (couverture > 60%) | PARTIEL | tests/routes.test.js | Devis/catalogue non couverts encore |
| Pieces jointes PDF sur factures | A FAIRE |  | Stockage S3/R2 non implemente |

## 2.3 Reste a faire

[ ]  Mettre a jour les tests Jest pour /catalogue et /devis

[ ]  Gestion pieces jointes PDF (factures) via Cloudflare R2 ou S3

# 3. Pole Dev — Frontend

## 3.1 Stack technique

-  React 18 + Vite, deploye sur Vercel

-  Zero dependance UI externe (CSS inline, pas de Tailwind/MUI)

-  PWA : manifest.json + service worker (installable mobile)

-  App.jsx monolithique (~3 550 lignes) — SPA sans routeur

## 3.2 Fonctionnalites

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Login SIRET + auto-creation | FAIT | App.jsx (LoginScreen) | Autocomplete SIRENE |
| Dashboard KPI + graphique | FAIT | App.jsx (SectionDashboard) | CA, depenses, TVA, resultat net |
| Module Factures complet | FAIT | App.jsx (SectionFactures) | CRUD, statuts, export |
| Module Revenus | FAIT | App.jsx (SectionRevenus) | Encaissements + manuels |
| Module Depenses | FAIT | App.jsx (SectionDepenses) | Charges, categories, justif |
| Module TVA + export CA3 | FAIT | App.jsx (SectionTVA) | Declaration + DGFiP download |
| Factures recurrentes UI | FAIT | App.jsx (SectionRecurrentes) | Modeles, toggle actif |
| Plans & abonnement Stripe | FAIT | App.jsx (SectionPlans) | Badge plan + portail Stripe |
| Parametres entreprise | FAIT | App.jsx (SectionParametres) | Email, adresse, Chorus status |
| Ecran choix plan (1er login) | FAIT | App.jsx (PlanSelectionScreen) | Propose si pas de Stripe customer |
| Onboarding wizard 3 etapes | FAIT | App.jsx (OnboardingWizard) | localStorage, auto-ferme |
| PWA installable mobile | FAIT | public/manifest.json + sw.js | Cache offline, icone, splash |
| Module Devis | FAIT | App.jsx (SectionDevis) | Lignes, statuts, convertir |
| Module Catalogue | FAIT | App.jsx (SectionCatalogue) | CRUD + import CSV preview |
| Dashboard connecte API reelle | PARTIEL | App.jsx | Graph utilise encore MOCK_GRAPH_DATA |
| Section Tresorerie | PARTIEL | App.jsx (SectionTresorerie) | Squelette present, pas de graphe |
| Gestion erreurs globale | A FAIRE |  | Pas de React Error Boundary |

## 3.3 Reste a faire

[ ]  Remplacer MOCK_GRAPH_DATA par vraie API /finances/dashboard

[ ]  Graphique flux de tresorerie dans SectionTresorerie

[ ]  React Error Boundary pour capturer les crashes silencieux

# 4. Pole Juridique

## 4.1 Perimetre

Conformite pour operer un SaaS B2B en France : RGPD, CGV, contrats, mentions legales.

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| CGV SaaS (plans 14/34/69/149) | FAIT | juridique/cgv-saas.md | RGPD, SLA 99.5%, Stripe sub-proc |
| Mentions legales + RGPD | FAIT | juridique/mentions-legales.md | Hebergeur Render, DPO, cookies |
| Politique de confidentialite | FAIT | juridique/politique-confidentialite.md | Donnees, duree, droits utilisateur |
| Contrat prestation + pack PPF | FAIT | juridique/contrat-prestation.md | Clause SLA, support premium |

## 4.2 Reste a faire

[OK]  Aucun manque identifie — revision annuelle recommandee

[ ]  Mettre a jour les CGV si nouvelles fonctionnalites factureees

# 5. Pole Commercial

## 5.1 Perimetre

Acquisition B2B self-service sans commercial. ICP defini, CRM leger, sequences outreach LinkedIn.

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| ICP + personas cibles | FAIT | commercial/icp-personas.md | PME 10-200 sal., secteur services |
| Sequence LinkedIn 7 touches | FAIT | commercial/sequence-linkedin.md | Approche problem-aware, pas de pitch |
| CRM leger (30 prospects) | FAIT | commercial/crm.md | Statuts, notes, relances |
| Proposition commerciale HTML | FAIT | commercial/proposition-commerciale.html | Plans corriges, sans pack 490EUR |
| Process vente self-service | PARTIEL | landing + Stripe | OK, mais pas de A/B test CTA |
| Programme parrainage referral | A FAIRE |  | Non implemente |

## 5.2 Reste a faire

[ ]  Programme referral : -1 mois offert par compte signe via code promo Stripe

[ ]  A/B test CTA landing page (Vercel Analytics ou PostHog)

# 6. Pole Communication

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Landing page v2 deployee | FAIT | frontend/index.html | 4 plans, temoignages, FAQ, disclaimer |
| 3 posts LinkedIn prets | FAIT | communication/posts-linkedin.md | Angle douleur comptable |
| 3 articles blog SEO | FAIT | communication/articles-blog/ | Chorus Pro, factu-e, TVA PME |
| Strategie Google Ads | FAIT | communication/google-ads.md | Mots-cles, encheres, intent |
| Sequence email onboarding | A FAIRE |  | 5 emails J0/J3/J7/J14/J30 Resend |
| Publication articles sur domaine | A FAIRE |  | Blog factureasy.fr non configure |

## Reste a faire

[ ]  Sequence email onboarding via Resend (J0 bienvenue, J3 premiere facture, J7 astuces...)

[ ]  Publier les 3 articles blog sur factureasy.fr (CMS ou HTML statique)

# 7. Pole Formation

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Guide PDF client onboarding | FAIT | formation/guide-client.pdf | 8 pages, Chorus Pro + 1ere facture |
| Scripts videos IA (3 episodes) | FAIT | formation/scripts-videos-ia.md | Ep1 connexion, Ep2 facture, Ep3 rejets |
| FAQ client (30 questions) | FAIT | formation/faq-client.md | Triee par frequence, liens guide |
| Quiz evaluation post-formation | FAIT | formation/quiz-evaluation.md | 10 questions, corrige inclus |

## Reste a faire

[OK]  Neant — tous les livrables formation sont complets

[ ]  Mise a jour du guide si devis/catalogue deployes (ajout des nouvelles sections)

# 8. Pole Finance

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan tresorerie M1->M12 | FAIT | finance/plan-tresorerie.md | Charges, cotisations, MRR cible |
| Business plan investor-ready | FAIT | finance/business-plan.md | TAM, CAC, LTV, churn, break-even |
| MRR tracker interactif HTML | FAIT | finance/mrr-tracker.html | Sliders plans, graphe JS temps reel |
| Pilotage MRR dans admin panel | FAIT | routes/admin.js + backoffice | MRR reel DB, ARR, ARPU, churn rate |
| Comptabilite / journal / bilan | A FAIRE |  | Non implemente |
| Export FEC (Fichier Ecritures) | A FAIRE |  | Requis par DGFiP, non implemente |

## Reste a faire

[ ]  Module comptabilite : journal, grand livre, bilan simplifie

[ ]  Export FEC (Fichier des Ecritures Comptables) pour l'expert-comptable

# 9. Pole Infra & DevOps

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Dockerfile (node:20-alpine) | FAIT | backend/Dockerfile | User non-root, healthcheck integre |
| GitHub Actions CI/CD | FAIT | .github/workflows/deploy.yml | Tests + deploy auto sur push main |
| Backup PostgreSQL (GPG) | FAIT | scripts/backup.sh | Chiffrement + upload rclone externe |
| Documentation API complete | FAIT | docs/api.md | Toutes routes, exemples curl |
| Admin backoffice HTML | FAIT | backend/public/backoffice/ | Servi /backoffice/, CSP desactivee |
| Securite Helmet + rate-limit | FAIT | server.js | CSP, 20 req/15min sur /auth |
| Variables env documentees | FAIT | .env.example | JWT, Stripe, Resend, CORS, Admin |
| Health check /health | FAIT | server.js | Utilise par Render pour uptime |
| Alerting / Sentry | PARTIEL | server.js (console.error) | Logs basiques, pas de Sentry/Logtail |
| Backup cron automatique | A FAIRE | scripts/backup.sh | Script pret, cron Render non configure |

## Reste a faire

[ ]  Configurer le cron Render pour backup auto chaque nuit (0 2 * * *)

[ ]  Integrer Sentry ou Logtail pour monitoring erreurs production

# 10. Pole Chef de projet

| Fonctionnalite | Statut | Fichier(s) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRs Q3/Q4 + matrice RACI | FAIT | pilotage/okrs-raci.md | 3 OKRs, responsables, jalons |
| Analyse concurrentielle | FAIT | pilotage/analyse-concurrentielle.md | vs Pennylane, Indy, Axonaut |
| Sprint plan + jalons | FAIT | pilotage/sprint-plan.md | Semaine/semaine, bloquants |
| Roadmap Q3 2026 | A FAIRE |  | GitHub Projects non configure |
| Collecte feedback NPS | A FAIRE |  | Typeform ou PostHog non integre |

## Manques vs Pennylane identifies

[OK]  Devis : LIVRE (DEV-YYYY-XXXX, statuts, conversion facture)

[OK]  Catalogue produits : LIVRE (CRUD + import CSV)

[ ]  Comptabilite / journal / FEC export : non prevu

[ ]  CRM integre (gestion contrats clients) : non prevu

[ ]  Rapports personnalises / dashboards avances : non prevu

[ ]  Signature electronique de devis : non prevu

[ ]  Application mobile native iOS/Android : PWA dispo, pas d'app store

# 11. Prochaines actions prioritaires

Actions ordonnees par impact / effort. Ce qui est "Partiel" necessite un git push.

| # | Action | Pole | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | git push (devis + catalogue + server.js) | Dev + Infra | 5 min |
| 2 | GET /init-db avec token admin (une seule fois) | Infra | 2 min |
| 3 | Remplacer MOCK_GRAPH_DATA par vraie API dashboard | Dev Frontend | 1h |
| 4 | Mettre a jour tests Jest /catalogue + /devis | Dev Backend | 2h |
| 5 | Sequence email onboarding J0/J3/J7/J14/J30 Resend | Communication | 3h |
| 6 | Configurer cron backup nuit sur Render | Infra | 30 min |
| 7 | Programme referral (-1 mois / code promo Stripe) | Commercial | 4h |
| 8 | Export FEC pour expert-comptable | Finance | 1-2 jours |
| 9 | Sentry / Logtail integration | Infra | 2h |

Document genere le 19/05/2026 — FacturEasy / Claude